คู่มือการใช้งาน Agent Skill

skill: sopify-sdlc — มาตรฐาน SOP-SDLC ของทีม GS Battery

# บทนำ

เอกสารฉบับนี้อธิบายวิธี “ใช้งาน” Agent Skill ชื่อ sopify-sdlc ในการทำงานประจำวัน หลังจากที่ติดตั้ง skill เข้ากับ Claude Desktop เรียบร้อยแล้ว เป้าหมายคือให้สมาชิกในทีมเรียกใช้ skill ได้อย่างถูกต้อง และให้ Claude ทำงานตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ของทีมในทุกขั้นตอน

Agent Skill คือชุดความรู้และข้อกำหนดที่ “สอน” ให้ Claude ทำงานตามมาตรฐานของทีมโดยอัตโนมัติ เมื่อ skill ทำงาน Claude จะยึดกฎใน skill เป็นแหล่งอ้างอิงหลัก (single source of truth) ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บ Requirements ไปจนถึงการเขียนเทสต์และการ deploy

สรุปสั้น ๆ: skill นี้ทำให้ Claude พูด “ภาษาเดียวกัน” กับทีม — ใช้ stack เดียวกัน, ทำตามลำดับขั้นตอนเดียวกัน, และผ่านเกณฑ์ตรวจรับ (gate) เดียวกันทุกครั้ง

# 1. สิ่งที่ต้องมีก่อนใช้งาน

- ติดตั้ง skill sopify-sdlc เข้ากับ Claude Desktop เรียบร้อยแล้ว (ดูคู่มือการติดตั้ง Setup Guide)

- ล็อกอิน Claude Desktop ด้วยบัญชีองค์กร (gsbattery.co.th)

- เชื่อมต่อ connector ที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว เช่น Supabase MCP (ฐานข้อมูล) และ GitHub MCP (จัดการโค้ดและ Pull Request)

# 2. skill ถูกเรียกใช้งานเมื่อไหร่

Claude จะเรียก skill ขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเนื้อหาที่คุณพิมพ์ตรงกับขอบเขตของ skill เช่น งานที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในของ GS Battery, การเขียน requirement, ออกแบบ UI, ออกแบบฐานข้อมูล, เขียนโค้ด หรือเขียนเทสต์ คุณไม่จำเป็นต้องสั่งเปิด skill ด้วยตนเอง แต่สามารถระบุให้ชัดเจนเพื่อความแน่ใจได้

## วิธีเรียกใช้งานให้ชัดเจน

- พิมพ์งานตามปกติ และอ้างถึงบริบทของทีม เช่น “ตามมาตรฐาน SOP-SDLC ของเรา ช่วยเขียน user story สำหรับฟีเจอร์ล็อกอิน”

- หากต้องการเจาะจง ให้พิมพ์ชื่อ skill ตรง ๆ เช่น “ใช้ skill sopify-sdlc แล้วช่วยออกแบบ schema ของตาราง orders”

- ตรวจสอบว่า Claude อ้างอิงกฎจาก skill (เช่น พูดถึง phase gate, DoR/DoD, หรือ brand color) ซึ่งเป็นสัญญาณว่า skill กำลังทำงาน

# 3. เส้นทางการทำงาน SDLC (ห้ามข้ามขั้น)

skill กำหนดให้ทำงานเป็นลำดับ โดยแต่ละ phase มี “เกณฑ์ตรวจรับ (gate)” ที่ต้องผ่านก่อนเริ่ม phase ถัดไป เพราะงานปลายน้ำขึ้นกับงานต้นน้ำ เช่น รูปแบบ API มาจาก schema และ schema มาจาก requirement การแก้ย้อนต้นน้ำจึงทำให้งานปลายน้ำเสียเปล่า

| Phase | ทำเมื่อไหร่ | ผลงานที่ต้องส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. Requirements | เริ่มต้นทุกฟีเจอร์ | MoSCoW, User Story, Acceptance Criteria, Roadmap/NFR |
| 2. Design | ก่อนสร้าง/แก้ UI ทุกครั้ง | Wireframe/UI ตาม brand guideline (Apple style, สี Action Blue) |
| 3. Database | หลัง requirement ผ่าน | ERD, เอกสาร schema, migration |
| 4. TDD | หลัง schema/AC ผ่าน | เขียนเทสต์ที่ fail ก่อน แล้วจึงเขียนโค้ด พร้อม Local Preview |

# 4. วิธีทำงานในแต่ละ phase

## Phase 1 — Requirements

ขอให้ Claude ช่วยจัดทำชุด requirement ก่อนออกแบบหรือเขียนโค้ดเสมอ โดยต้องมี: การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW (Must/Should/Could/Won't), user story ในรูปแบบ “ในฐานะ <บทบาท> ฉันต้องการ <เป้าหมาย> เพื่อ <ประโยชน์>”, acceptance criteria ที่ทดสอบได้อย่างน้อย 1 ข้อต่อ story และ roadmap พร้อม non-functional requirements

เกณฑ์ตรวจรับ: ทำ MoSCoW ครบ · ทุก story มี AC · ระบุ NFR · ทีมตกลง DoR/DoD · เชื่อม roadmap/timeline แล้ว

## Phase 2 — Design

ก่อนสร้างหรือแก้ UI ใด ๆ (wireframe, prompt เครื่องมือออกแบบ หรือ component) ให้ระบุ brand guideline ในคำสั่งทุกครั้ง ทีมใช้สไตล์แบบ Apple: เน้นภาพเป็นหลัก, ใช้สีเน้นเดียวคือ Action Blue (#2563EB / blue-600), ตัวอักษรแบบ SF Pro และเงาแบบชั้นเดียว ห้ามคิดค่าสีหรือ token ใหม่เอง ให้ใช้ชุดที่กำหนดไว้

## Phase 3 — Database

หลัง requirement ผ่าน ให้จัดทำเอกสาร schema และ migration เมื่อเอกสาร schema ได้รับอนุมัติแล้วจึงนำ migration ไปใช้กับฐานข้อมูล โดย backend เชื่อมต่อผ่าน connection string (DATABASE_URL) ห้าม commit ข้อมูลลับ — ให้เก็บไว้ใน environment variable เสมอ

## Phase 4 — Test-Driven Development (TDD)

เขียนเทสต์ที่ยัง fail ก่อน แล้วจึงเขียนโค้ดให้ผ่าน พร้อมเปิด dev server ไว้เบื้องหลังเพื่อดูตัวอย่างแบบต่อเนื่อง (Continuous Local Preview) ก่อนถือว่างานเสร็จ (DoD) ต้องผ่านเงื่อนไขครบ: โค้ดตรงกับ AC ทุกข้อ, มี unit test, ผ่าน lint/type-check/test/build ทั้งหมด, ไม่มี console.log หรือค่า hardcode หลงเหลือ, ผ่าน peer review และอัปเดตเอกสารหากมีการเปลี่ยน API/flow

# 5. Technology Stack ที่บังคับใช้

- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS

- Backend: Node.js + Express + TypeScript

- Database: PostgreSQL

Claude จะยึด stack นี้เสมอ งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะถูกปฏิเสธตอน review

# 6. การใช้คลังเอกสารอ้างอิง (ref/)

ไฟล์ SKILL.md เป็นเพียงสรุปแนวทางหลัก ส่วนรายละเอียด SOP ฉบับเต็ม — ทุกเทมเพลต ตัวอย่าง schema เต็ม คู่มือมาตรฐานโค้ด และชุดเทสต์ — อยู่ในโฟลเดอร์ ref/ ที่อยู่ข้าง ๆ กัน เมื่อกำลังทำงาน phase ใด ให้ Claude ดึงเอกสารอ้างอิงของ phase นั้นเข้ามาในบริบท ไม่ต้องโหลดทั้งหมดพร้อมกัน อ่านเฉพาะไฟล์ที่ต้องใช้

- ref/01_REQUIREMENTS/ — MoSCoW, User Story, Acceptance Criteria, Definition of Ready/Done

- ref/02_DESIGN/ — Style_Apple (แนวทางการออกแบบ)

- ref/03_DATABASE/ — ERD, เอกสาร schema, migration

- ref/06_TESTING/ — TDD / Unit / Integration test

- ref/04_DEVELOPMENT/ — มาตรฐานโค้ด และ Local Preview

แต่ละโฟลเดอร์มีไฟล์ INDEX.md ที่อธิบายเอกสารเป็นภาษาไทย ส่วนตัวเอกสารเป็นสองภาษา (เนื้อหาไทย โค้ดและศัพท์เทคนิคเป็นอังกฤษ)

# 7. การทำงานแบบหลาย Agent (Multi-Agent)

เมื่อใช้หลาย agent ร่วมกัน (เช่น Orchestrator ประสานงาน agent เฉพาะทางด้าน PM, DB, Development, QA) ให้ยึดข้อกำหนดต่อไปนี้:

- แยกบทบาทชัดเจน: PM ดูแล Requirements, DB ดูแล schema/migration, Developer เขียนโค้ดและรัน preview, Tester เขียนเทสต์

- ส่งต่องานให้ครบบริบท: ขอบเขตงาน, ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, สถานะ phase gate และ git branch เป้าหมาย

- ใช้ implementation_plan.md และ task.md เป็นแหล่งความจริงร่วม และทำเครื่องหมายความคืบหน้าใน task.md ([/] กำลังทำ, [x] เสร็จแล้ว)

- แยก git branch ต่อฟีเจอร์ (เช่น feature/user-auth) ห้าม commit พร้อมกันจากหลาย agent ลง main หรือ staging

- ความปลอดภัย: ห้ามให้สอง agent เขียนไฟล์เดียวกันพร้อมกัน และเก็บ token/คีย์ฐานข้อมูลไว้ใน environment variable เท่านั้น

# 8. ตัวอย่างประโยคสั่งงาน

- “ช่วยเขียน user story และ acceptance criteria สำหรับฟีเจอร์รีเซ็ตรหัสผ่าน ตามมาตรฐาน SOP-SDLC”

- “ออกแบบ schema ของตาราง orders และ order_items พร้อม migration โดยอ้างอิง ref/03_DATABASE”

- “เขียน unit test ที่ fail ก่อน สำหรับฟังก์ชันคำนวณส่วนลด แล้วค่อย implement ให้ผ่าน”

- “สร้าง component ปุ่มหลักด้วย React + Tailwind ตาม brand color blue-600”

# 9. เช็กลิสต์ก่อนปิดงาน (Definition of Done)

- โค้ดตรงกับ acceptance criteria ทุกข้อ

- มี unit test สำหรับ logic ใหม่

- ผ่าน lint, type-check, test และ build ทั้งหมด (เขียว)

- ไม่มี console.log / โค้ด debug / ค่า hardcode หลงเหลือ

- ผ่าน peer review โดยไม่มีคอมเมนต์ระดับ MUST ค้าง

- อัปเดตเอกสารแล้วหากมีการเปลี่ยน API หรือ flow